คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการ
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitorning)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
 เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)  ดำเนินงานด้านต่างๆ  เช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอทางแก้ปัญหา
การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
ส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนของ  “การประเมินผล”  เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงาน 
จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล  ยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) มากน้อยเพียงใด

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  ที่สามารถนำไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้

**************************

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                   											        หน้า

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 	     	         3 - 4

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		      		 4

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น						      		 5 
   	 พันธกิจ 						      		 		 5

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา							      	 5

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา     				 	      	         5 -  6

ส่วนที่ 3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

แบบที่ 1  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 	7

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 	      8  -  14

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์		     15 -  23

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล      		  	 			      24 - 27

ส่วนที่ 5

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 			      	  	     	      28 - 29

ภาคผนวก
  	1. สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม) 	      30 - 39
 	2. ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม  						      40 - 53

3. แบบสรุปผลจากการประเมินผล  						      54 - 61

แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงันในภาพรวม
    แบบที่ 3/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
    	    	ในแต่ละยุทธศาสตร์

***************************

ส่วนที่ 1

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้  ทางเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประกอบด้วย

1. นายภักดี  	สืบสังข์		ผู้ทรงคุณวุฒิ			ประธานกรรมการ

2. นายวิโส  	พรหมเดช 	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล		กรรมการ

3. นางชนิพันธ์	เรืองโรจน์	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล		กรรมการ		 	4. นางสาวอุษา ชาติวุฒิ 		ผู้แทนประชาคม				กรรมการ

5. นางสาวดวงขวัญ  อินทร์ทอง	ผู้แทนประชาคม				กรรมการ

6. เกษตรอำเภอเกาะพะงัน 	ผู้แทนหน่วยงาน				กรรมการ

7. พัฒนาการอำเภอเกะพะงัน	ผู้แทนหน่วยงาน				กรรมการ
 		8. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 				กรรมการ
 		9. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 						กรรมการ

10. นางสมศรี  	เกื้อสกุล 	ผู้ทรงคุณวุฒิ				กรรมการ
 		11. นายมาโนช	เมืองทอง	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล	กรรมการและเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 
เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ 			
  		“ท่องเที่ยวยั่งยืน เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข”

พันธกิจ

- สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

- การบริหารจัดการหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และถนน

- เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

- สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมั่นคง

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นระบบ

- เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองแห่งคนดีและที่น่าอยู่

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและการบริการให้มีคุณภาพและปลอดภัยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเพชรพะงันได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา  	
  	1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ

3. การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แหล่งน้ำธรรมชาติ สำรองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง

การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 	ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 
  	1. การพัฒนาสนับสนุนกระบวนการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา การกีฬา สร้างแหล่งเรียนรู้ 
  	    การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	
          	2. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 	    ปราชญ์ชาวบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาจัดการระบบกำจัดขยะและบำบัดของเสีย

3. การพัฒนาป้องกันทรัพยากรชายฝั่งและในทะเลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 	ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
 		3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม
  	4. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           	5. การพัฒนาสังคมให้มีความสุข มีคุณธรรม และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี  		
แนวทางการพัฒนา
  	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2. พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6	ด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา
 	1. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7	การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  	1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 	2. เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพชุมชน และป้องกันระงับโรคติดต่อ

ส่วนที่ 3 
การประเมินตนเอง

แบบที่ 1  แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

คำชี้แจง  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน   อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน   อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)
 	(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)
	(5)  ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |
| 1. ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 30 | 95,008,000 | 30 | 93,008,000 | 30 | 93,008,000 | 90 | 281,024,000 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม | 30 | 8,821,900 | 29 | 8,766,900 | 29 | 8,766,900 | 88 | 26,355,700 |
| 3. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 9,450,000 | 6 | 9,450,000 | 6 | 9,450,000 | 18 | 28,350,000 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 14 | 5,981,400 | 14 | 5,741,400 | 14 | 5,741,400 | 42 | 17,464,200 |
| 5. ด้านการบริหาร จัดการองค์กรที่ดี | 20 | 5,098,300 | 16 | 4,990,800 | 16 | 4,990,800 | 52 | 15,079,900 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | รวม |  |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 7. การป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 14 | 510,000 | 14 | 510,000 | 14 | 510,000 | 42 | 1,530,000 |
| รวม | 114 | 124,869,600 | 109 | 122,467,100 | 109 | 122,467,100 | 332 | 369,803,800 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560–2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และมีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559  และ
ฉบับที่ 2 /2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  รวมโครงการทั้งสิ้น 332 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 369,803,800 บาท  ซึ่งจากข้อสังเกตพบว่าในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562)  มีการบรรจุโครงการตามที่ได้จัดเวทีประชาคม ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ครบทั้ง 7 ยุทธศาสตร์

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 2560 |  | ปีที่ 2561 | ปีที่ 2562 | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ท้องศาลา - วังตะเคียน – โฉลกหลำ | 1 | 128,000,000 (ระยะที่ 2) | 0 | 0 | 1 | 128,000,000 |
| รวม | 1 | 128,000,000 | 0 | 0 | 1 | 128,000,000 |

หมายเหตุ  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้องศาลา – วังตะเคียน – โฉลกหลำ รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงชนบท
       	   ซึ่งดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน งบประมาณโครงการทั้งหมด 236,200,000 บาท 
  	   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ระยะที่ 1  จำนวนเงิน  108,200,000 บาท

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4* | 13.33 | 1 | 3.33 | 25 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรม เนียมประเพณี และศิลป วัฒนธรรม | 10 | 33.33 | 1 | 3.33 | 15 | 50 | 4 | 13.33 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 3. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ และสังคม | 6 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 |
| 5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี | 10 | 50 | 1 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| 6. ด้านบริหารจัดการการ ท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 11 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 |
| หมายเหตุ 1. ร้อยละจำนวนโครงการที่เสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการ ที่ยกเลิก เทียบอัตราส่วนจาก จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 เท่านั้น 2. ร้อยละ จำนวนโครงการทั้งหมด เทียบอัตราส่วนจาก จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 3. รวมจำนวนโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทกำหนดวัตถุประสงค์/เงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม รวม | 35* | 30.70 | 3 | 2.63 | 72 | 63.16 | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 114 | 100 |

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | เงินทุนสำรอง |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,094,000 | 46.51 | 608,275.53 | 21.36 | 1,799,724.47 | 63.19 | 4,502,000 | 100 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรม | 4,182,079 | 99.66 | 14,363 | 0.34 | 0 | 0 | 4,196,442 | 100 |
| 3. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7,230,270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,230,270 | 100 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ และสังคม | 5,124,398 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,124,398 | 100 |
| 5. ด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่ดี | 1,711,624.20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,711,624.20 | 100 |
| 6. ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และส่งเสริม สุขภาพชุมชน | 495,328.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,328.28 | 0 |
| รวม | 20,837,699.48 | 89.59 | 622,638.53 | 2.67 | 1,799,724.47 | 7.74 | 23,260,062.48 | 100 |

6. เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ชุมชนที่ 4 บ้านโฉลกหลำ | 1 | 0 | 0 | 1,983,000 | 1,851,132 |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1,983,000 | 1,851,132 |

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. สำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 0 |
| 2. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) | 1 | 0 | 0 | 996,269 | 981,019 |
| 3. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศพด. | 1 | 0 | 0 | 372,400 | 365,260 |
| 4. สำหรับอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน | 1 | 0 | 0 | 1,656,000 | 1,610,000 |
| 5. สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 1 | 0 | 0 | 129,200 | 129,200 |
| 6. สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1 | 0 | 0 | 4,532,400 | 4,385,600 |
| 7. สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1 | 0 | 0 | 528,000 | 556,800 |
| 8. สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 1 | 0 | 0 | 66,000 | 66,000 |
| 9. สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 0 |
| 10.โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการของสถานี อนามัย | 1 | 0 | 0 | 1,000,000 | 455,328.28 |
| รวม | 8 | 0 | 2 | 9,336,269 | 8,549,207.28 |

โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน - โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเลียบชายทะเล - โครงการซ่อมถนนลูกรังทราย ภายในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 415,000 60,275.53 | 393,000 60,275.53 |
| 2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการขุดลอกคลองตะวันออก - โครงการขุดลอกร่องเข้าที่จอดเรือ คลองตะวันออก | 1 | 0 | 0 | 160,000 | 155,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ชุมชนที่ 4 บ้านโฉลกหลำ | 1 | 0 | 0 | 92,000 | 14,363 |
| รวม | 3 | 0 | 0 | 727,275.53 | 622,638.53 |

โครงการที่จ่ายขาดจากทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ ทต.เพชรพะงัน - โครงการซ่อมถนนลูกรังทรายภายในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | 1 | 0 | 0 | 1,799,724.47 | 1,799,724.47 |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1,799,724.47 | 1,799,724.47 |

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งจ่ายรายการใหม่

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ | 1 | 0 | 0 | 51,600 | 51,600 |
| 2. ชาวเกาะพะงัน ร่วมใจแสดงความอาลัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช | 1 | 0 | 0 | 150,000 | 147,480 |
| 3. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1 | 0 | 0 | 14,700 | 14,700 |
| 4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1 | 0 | 0 | 22,500 | 11,000 |
| 5. ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ) | 1 | 0 | 0 | 40,990 | 40,990 |
| 6. ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) | 0 | 1 | 0 | 26,000 | 0 |
| รวม | 5 | 1 | 0 | 305,790 | 265,770 |

โครงการงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (กันเงิน)

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโฉลกหลำเบย์ - ชายทะเล | 0 | 0 | 1 | 689,000 | 0 |
| 2. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ | 0 | 1 | 0 | 30,0000 | 0 |
| 3. ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์) | 0 | 1 | 0 | 26,0000 | 0 |
| รวม | 0 | 2 | 1 | 745,000 | 0 |

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
    	1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน 
  	2. วัน เดือน  ปี  ที่รายงาน  31  ตุลาคม  2560

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 30 | 4* |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม | 30 | 10* |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม | 14 | 6 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี | 20 | 10 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว | 0 | 0 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 14 | 3 |
| รวม | 114 | 35 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  และมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559  และฉบับที่ 2 /2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 รวมโครงการทั้งสิ้น 332 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 369,803,800 บาท  สำหรับโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 จำนวน 114 โครงการ  แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน 35 โครงการ (บางโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี และบางโครงการเป็นโครงการเดียวกันไม่นับซ้ำ) ประกอบด้วย โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 29 โครงการ  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 
1 โครงการ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน 3 โครงการ  โครงการงบประมาณรายจ่ายคงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ  และโครงการที่มีการเพิ่มเติม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 6 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 33.33  แสดงว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 24% | 73.5% | 2.5% |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 24% | 74.5% | 1.5% |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 25% | 72.5% | 2.5% |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม | 22% | 75.5% | 2% |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | 22% | 75.5% | 2.5% |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 22% | 75.5% | 2.5% |
| 7. ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 23.5% | 74.5% | 2% |
| 8. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 23.5% | 73% | 3.5% |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 24.5% | 73.5% | 2% |
| ภาพรวม | 23.39% | 74.22% | 2.33% |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน   ในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบที่ 3/2สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน  พบว่า
  	ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 
   	 	พอใจมาก   	คิดเป็นร้อยละ 23.39

พอใจ		คิดเป็นร้อยละ 74.22

ไม่พอใจ		คิดเป็นร้อยละ   2.33

แสดงว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงันสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 74.22
แผนภูมิวงกลม

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.93 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.87 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.83 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.68 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.87 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.83 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.89 |
| ภาพรวม | 7.84 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยรวม 7.84 แสดงว่าผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชากรในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก | คน | 4,237 | 4,434 | +197 |
| 2. ครัวเรือนมีน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภคอย่างเพียงพอ | ครัวเรือน | 1,067 | 1,072 | +5 |
| 3. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ครัวเรือน | 3,183 | 3,451 | +268 |
| 4. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ คงทนถาวร | ครัวเรือน | 1,061 | 1,072 | +11 |

หมายเหตุ  	1.  แหล่งข้อมูล จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
 			2.  แหล่งข้อมูล จาก จปฐ.
 			3.  จากการไฟฟ้าอำเภอเกาะพะงัน
  			4.  จากสำนักงานประปาอำเภอเกาะพะงัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.98 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.80 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.94 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| ภาพรวม | 7.88 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม  
มีค่าเฉลี่ยรวม 7.88 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมาย ที่กำหนดในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดู เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน | ร้อยละ | 56 | 73 | +17 |
| 2. ประชาชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการส่งเสริมและ สนับสนุน | ร้อยละ | 63.97 | 65.00 | +1.03 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.04 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.97 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.90 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.88 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.80 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.86 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.90 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.04 |
| ภาพรวม | 7.80 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ยรวม 7.80 แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  ในภาพรวม
อยู่ในระดับพอใจ

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นจิกทะเล | ต้น | 1,999 | 30 | -1,969 |
| 2. การเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์น้ำ เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแซ่บ๊วย | ตัว | ประมาณ 1 ล้านตัว | ประมาณ 1 ล้านตัว จำนวน 300 ถุง | 0 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.92 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.90 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.89 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.85 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.86 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.80 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.90 |
| ภาพรวม | 7.86 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีค่าเฉลี่ยรวม 7.86 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | คน | 524 | 530 | +6 |
| 2. ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | คน | 54 | 63 | +9 |
| 3. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | คน | 11 | 11 | 0 |
| 4. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ | คน | 1,946 | 2,020 | +74 |
| 5. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ | คน | 435 | 492 | +57 |
| 6. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 30,000 บาท/ปี | ครัวเรือน | 1,067 | 1,072 | +5 |

หมายเหตุ  	แหล่งข้อมูลจาก เทศบาลตำบลเพชรพะงัน 
 		แหล่งข้อมูลจาก จปฐ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.85 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.81 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.80 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.82 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.84 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.81 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.94 |
| ภาพรวม | 7.83 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีค่าเฉลี่ยรวม 7.83  แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในภาพรวม
อยู่ในระดับพอใจ

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. จำนวนข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน | คน | 24 | 18 | -6 |
| 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผล การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน | คน | 76.19 | 74.22 | -1.97 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.88 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.77 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.71 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.90 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.93 |
| ภาพรวม | 7.82 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยรวม 7.82 แสดงว่า
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  ในภาพรวม
อยู่ในระดับพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ(เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.86 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.77 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินของโครงการ/กิจกรรมต่อประชาชนทราบ | 7.73 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม | 7.69 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.76 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.77 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.80 |
| ภาพรวม | 7.77 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากผู้ช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากประชาชนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน
มีค่าเฉลี่ยรวม 7.77 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนด  ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ประเด็น | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) | แห่ง | 124 | 85 | -39 |
| 2. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลเพชรพะงัน ผ่านการตรวจประเมินพัฒนาการสมวัย | คน | 76 | 73 | -3 |
| 3. สุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงันได้รับ การฉีดยาคุมกำเนิด | ตัว | 0 | 400 | +400 |
| 4. สตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม และปากมดลูก | คน | 239 | 797 | +558 |
| 5. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ | คน | 2,189 | 1,868 | -321 |
| 4. ครัวเรือนที่ปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ | ครัวเรือน | 301 | 611 | +310 |

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล

การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา แล้วนำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  และมีการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559  และ
ฉบับที่ 2 /2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  รวมโครงการทั้งสิ้น 332 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 369,803,800 บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 90 | 281,024,000 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบ ธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม | 88 | 26,355,700 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | 28,350,000 |
| ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 42 | 17,464,200 |
| ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี | 52 | 15,079,900 |
| ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว | 0 | 0 |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 42 | 1,530,000 |
| รวม | 332 | 367,803,800 |

แผนภูมิวงกลม แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  
โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 46 โครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน   24,449,398  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 5,030,000 | เอกสารหน้า 30 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม | 14 | 4,489,869 | เอกสารหน้า 30, 33, 35 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 6,440,000 | เอกสารหน้า 31 |
| ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 9 | 5,321,733 | เอกสารหน้า 31, 35 |
| ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี | 8 | 2,057,796 | เอกสารหน้า 32, 33 |
| ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว | 0 | 0 |  |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 5 | 1,110,000 | เอกสารหน้า 33, 35 |
| รวม | 46 | 24,449,398 |  |

แผนภูมิวงกลม แสดงโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 20,734,109.48 
ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 20,719,409.48 ล้านบาท  สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 2,094,000.00 | เอกสารหน้า 30 |
| ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม | 9 | 4,130,479.00 | เอกสารหน้า 30, 33, 35 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 7,230,270.00 | เอกสารหน้า 31 |
| ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 6 | 5,124,398.00 | เอกสารหน้า 31, 35 |
| ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี | 7 | 1,644,934.20 | เอกสารหน้า 32, 33 |
| ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว | 0 | 0 |  |
| ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพชุมชน | 3 | 495,328.28 | เอกสารหน้า 33, 35 |
| รวม | 29 | 20,719,409.48 |  |

แผนภูมิวงกลม แสดงงบประมาณที่จ่ายจริงตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน  ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 29 โครงการ  นอกจากนั้นมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  1  โครงการ  โครงการ
ที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ โครงการที่จ่ายขาดจากทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ โครงการที่มีการเพิ่มเติม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 6 โครงการ  และโครงการงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ  และรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวม 	เทศบาลตำบลเพชรพะงัน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 
                   	พ.ศ.2560 ทั้งสิ้น 38 โครงการ เป็นเงิน 26,003,674.48 บาท แบ่งได้ดังนี้

| โครงการ | จำนวน | จำนวนเงิน (บาท) | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการตามเทศบัญญัติ - โครงการที่ดำเนินการเอง - โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ | 29 13 9 7 | 20,719,409.48 11,794,869.20 8,644,540.28 280,000.00 | 79.68 45.36 33.24 1.08 |
| 2. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1* | 1,851,132.00 | 7.12 |
| 3. โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม | 3* | 622,638.53 | 2.39 |
| 4. โครงการที่จ่ายขาดจากทุนสำรองเงินสะสม | 1* | 1,799,724.47 | 6.92 |
| 5. โครงการที่มีการเพิ่มเติม/ตั้งจ่ายรายการใหม่ | 6* | 265,770.00 | 1.02 |
| 6. โครงการงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน | 3* | 745,000.00 | 2.86 |
| รวม | 38 | 26,003,674.48 | 100 |

หมายเหตุ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
 	      ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน และครุภัณฑ์การเกษตร เป็นโครงการเดียวกันไม่นับซ้ำ
  	  2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ และกิจกรรมชาวเกาะพะงัน ร่วมใจ
          	      แสดงความอาลัย และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  	      ไม่ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จึงไม่นำมานับรวม

แผนภูมิวงกลม  แสดงผลการสรุปโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนตุลาคม)

ส่วนที่ 5 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้
              งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน เช่น นายช่างเขียนแบบ พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ 
	3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม และกิจกรรม/โครงการต่างๆ และ
              ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและสนใจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแผนงาน/โครงการ และ
              ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เทศบาลตำบลเพชรพะงันมีภาระค่าใช้จ่าย
  	    ที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงซ่อมแซม เช่น ถนนลูกรังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

5. ระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลบังคับใช้ เทศบาลตำบลเพชรพะงันต้องยึดถือและปฏิบัติส่งผลให้บางกิจกรรม
   	    โครงการต้องดำเนินการตามระเบียบ ทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าใจและมีข้อข้องใจ
   	    กับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
              ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

4. ควรนำปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนมาปรึกษาหาทางแก้ไข และชี้แจงให้ประชาชนทราบ
              หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
  	    คณะกรรมการชุมชน เป็นต้น
  	5. ควบคุมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 	    ของประชาชนและนักท่องเที่ยว

6. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเพชรพะงัน 
              เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกิจกรรมที่ส่งเสริม
 	    การท่องเที่ยว 
  	7. ควรให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในอำเภอเกาะพะงันให้น้อยลง 
  	8. เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ควรมีการจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ
   	    แนวเขตถนน อย่างจริงจัง
 	9. ต้องการให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย และโรงพยาบาล ให้เทียบเท่าจังหวัด
 	10. ควรมีการกระจายงบประมาณโครงการพัฒนาให้แก่ทุกชุมชน อย่างเท่าเทียบกัน และประชาชน
   	      ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  	1. ด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมไม่มี ซึ่งไม่ตอบสนองและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ที่เน้นการท่องเที่ยวยั่งยืน 
  	2. ปัจจุบันประชาชนบางกลุ่มมักรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ไม่ช่วยเหลือตนเอง กลับกลายเป็นภาระ
ของหน่วยงานของท้องถิ่น เช่น ปัญหาขยะ ต้นไม้ที่หักโคนล้มบริเวณบ้านพักที่อยู่อาศัย การไกล่เกลี่ยปัญหา
เรื่องที่ดินทำกิน  เป็นต้น

ทั้งนี้ หากประชาชน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาล
ตำบลเพชรพะงัน  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่          ตุลาคม พ.ศ.2560

ลงชื่อ 
  						    ( นายพิทยา  อินทร์คง )
  				                    นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน